ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SERVICIO DE PODA DE ALTURA Y RALEO EN LA TRAZA.

LINEA TREN DE LA COSTA

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Av. Dr. Ramos Mejía 1302, 4° piso CP. 1104 AJN / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Tel.: 54 -11 3220-6300  / Email: contacto@sofse.gob.ar

“2019– Año de la exportación”

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Objetivo:

La presente especificación establece los requerimientos para alquilar un servicio de poda de altura y raleo en la traza para evitar posible caída de árboles y la extensión a lugares de alta tensión eléctrica pudiendo ocasionar accidentes y/o afectar el normal funcionamiento de la línea Tren de la Costa.

Descripción de las tareas a realizar:

- CANAL SAN FERNANDO:

Extracción al ras del piso 1 álamo, altura estimada 30ms. 1 árbol del plátano altura aproximada 18ms Poda, extracción y corte al ras del piso 3 sauces, altura aproximada 20ms. 2 álamos (entrada al puerto) altura aproximada 15ms.

- SAN FERNANDO R. :

- Poda y reducción de copa de 34 árboles del plátano (Altura promedio 28ms), dejándolo aproximadamente a 8ms. del piso.

- MARINA NUEVA:

Realizando la poda de 5 fresnos (Altura estimada 13ms) que se encuentran muy cercana a la línea del tendido eléctrico del tren.

- PUNTA CHICA :

- Reducir la copa de los 37 árboles (Altura promedio 27ms) y dejarlos aproximadamente a 8 metros del piso.

- Poda de 37 árboles del plátano

- SAN ISIDRO:

- Poda de 3 álamos (Altura estimada 15ms) en los cuales hay que sacar los gajos encimados sobre el tendido eléctrico de la vía del tren.

- Reducir toda la copa de los 2 árboles (Altura promedio 30ms) y las ramas del entorno, dejando los dos árboles aproximadamente a 8ms. del piso.

- ESTACIÓN BARRACAS:

- Podar todas las ramas de los 2 árboles gomeros (Altura estimada 12ms.) que están muy cerca al tendido eléctrico de la vía del tren.

- Podar 1 álamo (Altura estimada 18ms.)

- Extracción de dos eucaliptos (Altura estimada 28ms.), dejando el corte al ras del piso.

- Reducción la copa de los 30 árboles del plátano y dejarlos aproximadamente a 8ms. del piso.

- ESTACION ANCHORENA:

- Reducción de copa a 34 árboles del plátano y dejarlos aproximadamente a la altura de la poda anterior.

- DEL LIBERTADOR A MAIPU :

- Extracción de 1 árbol (Atura estimada 15ms.

- Poda de 5 árboles (Altura estimada 20ms.) y sacar todas las ramas cercanas al tendido eléctrico de la vía del tren.

RETIRO DE DESMONTE DE TODA LAS TAREAS REALIZADAS: El retiro de ramas y troncos de poda, se realizarán mediante el uso de volquetes o camiones. Con retiro total del desmonte por cuenta del contratista.

NORMAS DE APLICACIÓN

Todas las tareas deben ajustarse a:

- Leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos dictados por los gobiernos nacional, provincial y municipal y por las empresas de servicio público con las cuales existen puntos en común, intersecciones o instalaciones paralelas.

- Normas establecidas en las presentes condiciones técnicas de ejecución.

- Reglamentos operativos de ferrocarriles.

- Autorizaciones, trámites y/o permisos provinciales particulares municipales o nacionales    estarán integralmente a cargo DEL OFERENTE

PLAZO DE OBRA Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de Inicio de los Trabajos disponiendo el CONTRATISTA de VEINTE (20) días como máximo a partir de la suscripción del contrato para su iniciación completa.

REALIZACION DE LAS OFERTAS

Se realizará una recorrida total de las instalaciones del sector electrificado ramal Tren de la Costa junto con la inspección, se registrarán todos los sectores a intervenir, tomando nota exacta de cada progresiva factible de operar y luego el oferente presentará una memoria descriptiva con la solución propuesta para cada caso.

EL OFERENTE reconoce al cotizar haber visitado el lugar de los trabajos y la posibilidad de su ejecución, por lo que acepta conocerlos y aceptarlos  en consecuencia  EL CONTRATISTA no admita reclamaciones fundadas en errores, omisiones o incomprensión de las estipulaciones.