- El alquiler es con operador? Si es con operador, de cuántas horas sería la jornada? De lunes a viernes? Feriados? Fines de semana

- El alquiler es con operador en jornada de lunes a viernes de 7:00 hs a 15:00hs

- Cuál es el plazo de ejecución de las obras?

- El plazo de ejecución de la obra es de 90 hrs

- Esta carga horaria es fija o puede prorrogarse o ampliarse?

- La carga horaria es fija

- El combustible lo proveen ustedes?

- El combustible no lo proveemos nosotros

- Me confirmas si las ubicaciones de trabajo son las localidades San Fernando y Pilar de la zona norte de Buenos Aires?

- La ubicación es CANAL DE SAN FERNANDO

- Los dos alquileres serían simultáneos? O primero se trabaja en una locación y al término de  esa en la otra?

Se alquilaran dos grúas una GRUA para CANAL SAN FERNANDO (ITEM 1) y otra grúa para ESTACION PILAR (ITEM 2).

¿Te consulto si las tareas se realizarán en forma continua o en distintas etapas?

- El trabajo va a ser de forma continua de lunes a viernes hasta terminar el trabajo (Item 1)

El posicionamiento de la grúa será sobre suelo de tierra u hormigón?

- En relación al terreno hay lugares con hormigón pero la mayoría son de tierra

De tener que armar el plumín, se debe contar con un ayudante. Debo contemplarlo

para la cotización o lo proveerán ustedes?

- Se considere un ayudante.

Las grúas pueden quedarse en los lugares de operación? Hay seguridad? De esa manera, se ahorrarían el gasto de tiempo por los traslados.

- Hay seguridad en el predio por lo cual podrían quedarse en el lugar de operación solamente contemplando sea estacionada donde recomiende nuestro personal.

-Hay un detalle de las tareas a realizar?

Es para mover unos new jerssey existentes